УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  10  березня  2016 року				    	4 сесія 7 скликання

Про районну програму «Питна вода» на 2016-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України" на 2006-2020 роки»  від 20 жовтня 2011 року №3933-VІ, з метою забезпечення  населення району  якісною питною водою, враховуючи клопотання управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації (Цабак К.О.) від 15.02.2016 р. №3-12-31 та висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та  реформування земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр  та  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів районна рада  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну програму «Питна вода» на 2016-2020 роки (далі Програма), що додається.

2. Рекомендувати :

2.1. Органам місцевого самоврядування розробити та прийняти на сесіях районних рад відповідні місцеві програми «Питна вода», де передбачити джерела фінансування, конкретні заходи та терміни їх виконання.

2.2. Управлінням райдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури ,   фінансовому, агропромислового розвитку  за поданням селищної та сільських рад району формувати перелік об’єктів, що фінансуватимуться в межах Програми у наступному році.

2.3. Районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про хід виконання Програми.

2.4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації та постійній комісії районної  ради з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження щорічно передбачати у видатковій частині проекту районного бюджету на відповідний рік кошти на виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Зняти з контролю рішення 10 сесії районної ради 6 скликання від 10 січня 2012 року   «Про районну програму «Питна вода» на 2012-2015 роки», у зв’язку із закінченням терміну дії.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та  реформування земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр (Кабаков П.В.) та  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів (Стемповський А.М.).

Голова районної  ради					Василь МАЛЯРЧУК

ПАСПОРТ

(загальна характеристика)

РАЙОННОЇ  ПРОГРАМИ

„ПИТНА ВОДА”  НА 2016 – 2020 РОКИ

| 1 | Ініціатор розроблення Програми: | Районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми | 20 жовтня 2011 року №3933- VI Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» |
| 3 | Розробник Програми | Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації |
| 4 | Співрозробники Програми | Селищна та сільські ради району |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Селищна та сільські ради району |
| 6 | Учасники Програми | Управління райдержадміністрації: фінансове, економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, агропромислового розвитку Жмеринське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області, селищна та сільська ради району |
| 7 | Терміни реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) |  |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього У тому числі: | 11,1 млн. грн. |
| 9.1 | кошти Державного бюджету України | 4,0 млн. грн. |
| 9.2 | кошти місцевих бюджетів | 5,6 млн. грн. |
| 9.3 | коштів інших джерел | 1,5 млн. грн. |
| 10 | Основні джерела фінансування Програми | Державний бюджет України Місцеві бюджети Власні кошти підприємств питного водопостачання та водовідведення Інші джерела |

Примітка:

1. Розділ 7.1 заповнюється для довгострокових програм.

2. Розділ 8 заповнюється для комплексних програм.

Затверджено

Рішенням 4 сесії

районної ради 7 скликання

від 10 березня 2016 року

РАЙОННА ПРОГРАМА

“ПИТНА ВОДА”

НА 2016-2020 РОКИ

Жмеринка - 2016

ЗМІСТ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  ГОСПОДАРСТВА  РАЙОНУ

Розділ ІІІ МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Розділ IV. НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розділ V ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розділ VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розділ VII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розділ VIIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Додаток 1.  ОРІЄНТОВНИЙ  ПЕРЕЛІК   ПЕРШОЧЕРГОВИХ ОБ»ЄКТІВ  БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ  ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА   ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ   НА  2016-2020 роки

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Районна програма „Питна вода” на 2016-2020 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення району  якісною питною водою відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання” та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"  від 20 жовтня 2011 року №3933-VІ.

Забезпечення населення району питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої надзвичайно важливе для збереження здоров’я, поліпшення умов життєдіяльності  і  підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих населених пунктах району внаслідок низької якості питної води;

- незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання у системах питного водопостачання та водовідведення населених пунктів;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- недостатністю використання розвіданих запасів та ресурсів підземних вод для питного водопостачання;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані, експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Програма базується на основних положеннях та завданнях передбачених Загальнодержавною програмою «Питна вода України» на 2011-2020 роки, та Обласною програмою «Питна вода» на 2008-2020 роки.

Програма передбачає заходи щодо охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання, організації ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг водопостачання та водовідведення, технічного переоснащення і  модернізації вказаних підприємств, підвищення рівня та якості послуг водопостачання та водовідведення.

Розділ ІІ

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  ГОСПОДАРСТВА РАЙОНУ

2.1.Характеристика водопровідного господарства району.

На території Жмеринського району на початок  2016 року централізованим водопостачанням забезпечені 30 населених пунктів, або 43,5% від загальної кількості, з них:  селище міського типу Браїлів та 29 сіл району.

Через район  протікають річки  Рів, Рівець, Мурафа. Мурашка, їх притоки спокійні, тихоплинні, повноводні.  Нерідко вони утворюють  плеса ставків. Ріка   Рів – притока  Південного Бугу,  Мурафа  і Мурашка – басейн Дністра.

Згідно статистичних даних та даних селищної та сільських рад на території району розташовані:

- 539 км  малих річок, 27 км  - середніх, 6 км - великих річок;

-	172 водних  об’єкта в тому числі:  в межах населених пунктів - 44  та   поза межами - 128, загальною площею водного дзеркала біля 1450га;

- 49 артезіанських свердловин;

- 3  каптажні колодці;

-	334 криниці  загального користування;

- криниці індивідуальні.

В районі виявлені   родовища підземних питних вод (родовище Жмеринське, 4 ділянки: Жуковецька, Північна, Центральна та Південна). Існують прояви підземних мінеральних  питних столових вод: «Тарасівчанка» с. Тарасівка, «Лебедине  озеро» смт.Браїлів та «Натуся» с.Чернятин.  Крім того  виявлено 26 проявів підземних вод  по населених  пунктах району.

Грунтові води зафіксовані колодязями на глибині 3,0-25,0 м, в балках — 0,5-1,5 м. Практичне значення для водопостачання підземними водами має сарматський водонесучий горизонт (неогенові відклади), вода якого знаходиться в вапняках і пісках потужністю до 30 м. Свердловини цього району відрізняються підвищеною водністю, дебіти свердловин змінюються в межах 0,55-6,94 л/с при зниженні на 10 м. Рівень води в свердловинах коливається від 24,0 до 71,0 м. За хімічним складом води гідрокарбонатно-кальцієві, мінералізація до 1 г/л, загальна жорсткість 5,53-8,09 мг-екв. Глибина можливих свердловин на сарматському водонесучому горизонті глибиною свердловин до 60 м, орієнтовною потужністю свердловини до 940 м3/доб.

Забезпеченість централізованим питним водопостачанням населення району становить 43,5% %.

Із загальної кількості - 69 сільських населених пунктів району лише 30 забезпечені централізованим водопостачанням.  У загальному використовуються 37 господарсько-питних водопроводів, з них: 4 – комунальних, 30 – сільських та  3-  водогони відомчі, а саме: Браїлівського профліцею, Мартинівського МПД ДП «Укрспирт»,Чернятинського коледжу.

Загальна протяжність водопровідних мереж усіх форм власності по району становить  227,44  км, з них ветхих та аварійних  близько 20 км або  9%.

Найбільша питома вага ветхих та аварійних мереж в населених пунктах: смт.Браїлів – 22%  (6,4 км), с.Кацмазів - 100% (5 км), с.Рів - 73% (2 км), с.Могилівка - 40% (2 км)  та с.Телелинці – 50% (2км) та  ін.

Більшість водогонів району не відповідають санітарним нормам,  у  зв’язку з тим, що  відсутні необхідний комплекс очисних споруд та  відсутні знезаражуючі установки.

Через неналежний технічний стан водопровідних мереж непродуктивні втрати питної води становить близько 30% загального обсягу води, відпущеної споживачам.

Відповідно до моніторингу якості води централізованого водопостачання населення району частка проб води, які не відповідали санітарно-бактеріологічним нормам у 2015 році досягла 31,6%.

Найвищі рівні забруднення водопровідної води реєструвались по хімічних та мікробіологічних  показниках  в селах: Демидівка, Сербинівці, Щученці.

Джерелами централізованого  водопостачання  є 49 артезіанських свердловин. У  2015 році введено в експлуатацію 5 артезіанських свердловин в селах: Щучинці, Коростівці, Чернятин, Стодульці, Демидівка.

Незабезпечені  централізованим  водопостачанням   39 населених пункти, а це майже 56,5% від загальної кількості селищ та сіл району.

Через фінансові труднощі та в зв’язку із зміною форм власності на селі, незадовільно вирішуються питання покращення санітарно-технічного стану сільських водопроводів та якості питної води. Неорганізований виробничий лабораторний контроль якості питної води. Відсутні спецпідрозділи по проведенню планово-профілактичних заходів на сільських водопроводах.

Аналогічна ситуація відмічається і на відомчих водопроводах в зв’язку з погіршенням економічного стану підприємств-власників.

Незабезпечені  централізованим  водопостачанням   39 населених пункти, а це майже 56,5% від загальної кількості селищ та сіл району.

В багатьох сільських населених пунктах в період весняно-літніх посух та недостатньої кількості опадів різко понижується рівень води у криницях, в деяких її тимчасово не стає взагалі (села Кармалюково, Олексіївка, Северинівка, Мала Жмеринка та ін. ).

Послуги з водопостачання та водовідведення в смт.Браїлів та с. Сьомаки  надає комунальне підприємство «Браїлівкомунсервіс», розташоване в смт. Браїлів.  Основним видом діяльності підприємства є збір, очищення та розподілення води, прибирання сміття, очищення територій та інша діяльність.  В селах  Коростівці, Курилівці та  Сербинівці послуги з водопостачання  надає  ТОВ «Жмеринкарайкомунсервіс». В с.Севериніка послуги надає  КП  «Северинівське».

Згідно ст..16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання » кожне підприємство, яке надає послуги по водо забезпеченню , повинно мати дозвіл на спеціальне водокористування. На території району дозвіл отримали 17 населених пунктів, що становить 65,4% від загальної кількості., 6 громад  - не представили дозвіл.

Ліцензію на господарську діяльність з централізованого водопостачання і водовідведення мають11 громад, що становить 42,3%.

Санітарний паспорт є у  26 об»єктах водопостачання (100%).

2.2. Характеристика каналізаційного господарства району.

Централізованими системами водовідведення у Жмеринському районі  забезпечено лише селище міського типу Браїлів.

Загальна протяжність мереж водовідведення становить 8,5 км,  і всі  вони знаходяться  в   аварійному стані.

Для удосконалення технологічного процесу необхідно повністю  замінити насосне обладнання   та мережі водовідведення.

Всі стічні води, які приймаються каналізаційними системами, скидаються   на поля фільтрації (біологічні ставки) смт Браїлів.

2.3 Лабораторний контроль якості питної води.

Одним із напрямків реалізації Програми є покращення лабораторного  контролю якості води на об’єктах водопровідного господарства.

Згідно ст.18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення » виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, обробки та у розподільчих мережах здійснюють підприємства водопостачання. Відповідно до р. ІY п. 4.2. Наказу МОЗ від 12.05.2000 р. № 400  «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» виробничий контроль проводиться атестованими лабораторіями  підприємств питного водопостачання населення або установ та закладів державної санітарно – епідеміологічної  служби.

На території району  лабораторне  дослідження питної води здійснює  Жмеринський міськрайонний відділ  лабораторних досліджень Державної установи «Вінницький  обласний лабораторний центр» Держсанепідслужби України».  По об’єктах водопостачання району відомчий лабораторний контроль не здійснюється. На кінець 2015 року лабораторні дослідження відповідно до укладених договорів проведені лише на 6 об’єктах, що становить 12,5 % (с.Чернятин, с.Почапинці, с.Слобода Межирівська, КП «Браїлівкомунсервіс», Браїлівський профліцей, МП ДДП «Укрспирт» с.Мартинівка).

Радіаційний паспорт лише на 2-х об’єктах, що становить 7,6 %, а саме: МПД ДП «Укрспирт» та  КП «Браїлівкомунсервіс».

Відповідно до моніторингу якості води із джерел централізованого та нецентралізованого  водопостачання населення району в 2015 році частка проб питної води на мікробіологічні та хімічні показники в 1,4 рази більше ніж у 2014 році.

Із них, не  відповідають нормам:

- по мікробіологічним показникам -351проб ( у 2014р-158 проб), що становить 47,4% проти 35,6% у 2014 р. (централізоване водопостачання -31,6% (у 2014р.-12,8%), нецентралізоване - 49,2% (у 2014 р. - 42%);

- по хімічних показниках 203 проби (у 2014 р. -108 проб), що становить 27,4% проти 10,9% у 2014 р. (централізоване водопостачання - 6,6% (у 2014р.- 5,3 %), нецентралізоване - 29,8% (у 2014 р. – 29,4%).

По  централізованому водопостачанню нестандартні результати досліджень питної води реєструвались:

По хімічних показникам : с. Щученці , с. Демидівка.

По мікробіологічних показниках: с.Потоки, с. Щученці, с. Жуківці,

с. Почапенці, с. Курилівці, с. Сьомаки, с. Біликівці, с. Демидівка,

с. Сл. Межирівська, с. Северинівка, с. Сербинівці.

Відповідно до рішення сільських рад, є 334 криниці загального користування, які забезпечують населення питною водою, але через відсутність умов для відбору води, лабораторні дослідження у 2015 р. проводились лише у 278 , що становить  81,3 %.

Значний відсоток проб криничної води, що не відповідає нормативам (50 мг/куб.дм ), обумовлений високим рівнем забруднення нітратами, вміст яких в деяких криницях перевищує нормативи в 2-7 разів.

Найбільша кількість нітратів в питній воді  у 2015 році як і в попередньому році  реєструвались в с. Курилівці -202,3 мг/куб. дм, с.Стодульці 142,6 мг/ куб. дм та  с.Северинівка -102 мг/ куб. дм.

2.4. Виконання програми «Питна вода» за 2012-2015 роки.

На виконання заходів районної програми «Питна вода» на 2012-2015 роки залучено коштів з усіх джерел фінансування  понад 10 млн. грн.

Протягом 2015 року  з метою покращення  стану водопостачання населення району продовжувалися  роботи з будівництва та реконструкції  мереж водогонів,  як результат, збудовано  38,5 км мереж водопостачання та освоєно коштів  понад  5,4 млн. грн., з яких: з Державного бюджету  - 0,2 млн.грн.,   з місцевих бюджетів - 0,9 млн.грн., кошти ДЕСПРО – 1,9 млн. грн. та населення –2,4 млн.грн., а саме по населених пунктах: смт.Браїлів (залучено кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 200 тис.грн.), с. Демидівка, с. Новоселиця,  с.Почапинці,  с. Рижавка, с. Мала Жмеринка.

Крім того, проведено  ремонти свердловини  с. Стодульці,  вартість робіт становила 110 тис.грн.	, з яких: за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 100 тис. грн., коштів сільської ради -  10 тис. грн., та по с. Слобода Межирівська в сумі 100 тис. грн. за рахунок коштів сільської ради.

Виконання перелічених та інших заходів дало змогу забезпечити стабільне водозабезпечення споживачів  та  покращити якість наданих послуг в більш як 10 населених пунктах.

Станом на 01 січня 2016 року незавершеними залишилися 4 об’єкти житлово-комунального господарства, розпочаті у 2015 році, зі ступенем готовності від 8% до 55%, по яких з початку будівництва (реконструкції) виконано робіт на суму 1,35 млн. грн.

Найбільш значущими об’єктами незавершеного будівництва є наступні:

- «Реконструкція мереж водопостачання по селу Станіславчик Жмеринського району», будівництво артезіанської свердловини та водопровідної мережі;

- Реконструкція системи водопостачання с. Северинівка (вул. Сірмана, Будьоного, Садова), с. Чернятин (вул.Жовтнева, Пушкіна);

- Реконструкція мереж водопостачання с. Кармалюкове, капітальний ремонт артсвердловини та прокладання водонапірної мережі;

- Будівництво водогону с. Мала Жмеринка Жмеринського району Вінницької області;

- Будівництво водогону с. Олексіївка Жмеринського р-ну Вінницької області;

- Будівництво водогону та артсвердловини по вул. О.Лавренчука, Лісова с. Чапаєвка Жмеринського р-ну;

- Капітальний ремонт мереж водопостачання в селі Носківці Жмеринського району Вінницької області;

- Реконструкція мереж водопостачання  смт. Браїлів Жмеринського району;

- Будівництво  водогону с.Лука Мовчанська  Жмеринського району;

- Будівництво  водогону с.Олександрівка Жмеринського району;

- Будівництво водогону   с. Могилівка Жмеринського району;

- Будівництво водогону  с.Тарасівка Жмеринського району;

- Реконструкція  очисних споруд  та частини колектора в с. Чернятин Жмеринського  району.

2.5. Проблемні питання, які виникають при реалізації Програми

Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві територіальних громад району накопичилась досить значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення, а саме:

1. Проблемною особливістю водопровідного господарства є значна енергоємність виробництва.

До того ж, незадовільний стан обладнання, робота насосних станцій у неоптимальному режимі, зменшення пропускної спроможності водопровідно-каналізаційних мереж, значні витоки води і призводить до нераціонального використання майже 30% води та 16% електроенергії на її транспортування.

2. Незадовільна технічна оснащеність, застаріле технологічне обладнання, аварійний стан водопровідних та каналізаційних мереж і відсутність коштів на їх ремонт та заміну може привезти до серйозних порушень у роботі водопровідного господарства.

3. Фінансування робіт з будівництва і реконструкції об’єктів водопостачання та водовідведення, запланованих державними і регіональними програмами, здійснюється у недостатніх обсягах.

4. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення у переважній більшості населених пунктів району не відшкодовують витрат на видобування та транспортування води, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування галузі в цілому.

5. Відсутність розроблених схем оптимізації систем централізованого водопостачання населених пунктів району, не дозволяє підприємствам комплексно, методично та планово підходити до вирішення проблемних питань водопровідно господарства.

На вирішення перелічених вище та інших проблемних питань спрямовані основні завдання Програми. Вирішити вищезазначені проблеми, у першу чергу покращення якості питної води та скидання неочищених стічних вод у водні об'єкти можливо шляхом будівництва і введення в експлуатацію нових і реконструкції існуючих виробничих потужностей, впровадження новітніх технологій очищення води, розроблення схем оптимізації централізованого водопостачання, вдосконалення систем нормування якості води з урахуванням підходів Європейської Ради.

На сучасному етапі вирішальне значення має запровадження нових інноваційних науково-обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності управління у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

Розділ ІІІ

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною водою, приведеною до стандартів якості; реконструкція та модернізація  водопровідних та каналізаційних споруд; оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях із застосуванням новітніх технологій, контролю якості питної води, розвитку систем водозабору, водопостачання питної води, водовідведення, а також удосконалення нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення та культури водоспоживання.

Розділ IV

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

-	приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного  водопостачання на відповідність встановленим стандартам;

-	будівництво і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів несанкціонованого скиду неочищених стічних вод у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

-	будівництво і реконструкції водопровідних та каналізаційних насосних споруд;

-	будівництво і реконструкції мереж водопостачання та водовідведення;

-	будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

-	розроблення схем оптимізації роботи  систем централізованого водопостачання;

-	оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

-	оснащення джерел виробництва питної води технологічними приладами обліку води.

Розділ V

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, виконання вимог керівних документів з експлуатації систем водопостачання та водовідведення.

Для забезпечення виконання Програми і коригування передбачених заходів відповідно до наявних фінансових, матеріальних можливостей передбачається створення районної комісії з реалізації Програми у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На реалізацію концептуальної Програми кожна селищна та сільські ради приймають відповідні  селищну та сільські Програми, в яких визначаються заходи щодо  її виконання  по роках, а також передбачаються конкретні джерела фінансування.

Районна державна адміністрація щорічно інформує районну Раду про хід виконання Програми.

Розділ VІ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-	коштів Державного бюджету України;

-	коштів місцевих бюджетів  (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

-	власних коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

-	інших джерел надходження коштів, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організації, коштів міжнародних програм. благодійних внесків, залучення коштів на правах державного приватного партнерства

-	інших джерел не заборонених чинним законодавством;

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконанням завдань і заходів Програми.

Перелік об’єктів, що фінансуватимуться у відповідний рік, формується Управліннями райдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури,  фінансовим, агропромислового розвитку спільно з  Жмеринським міськрайонним   управлінням Головного управління  Держсанепідслужби у Вінницькій області,  за поданням селищної та сільських рад району в кінці року, що передує відповідному періоду.

Орієнтовний обсяг  фінансування Програми становить 11,1млн. грн., з яких за рахунок Державного бюджету -  4,0 млн. грн., місцевих бюджетів – 5,6 млн. грн.,  інші джерела – 1,5 млн. грн., додається.

Конкретні обсяги фінансування Програми встановлюються при формуванні Державного, обласного та місцевих бюджетів, виходячи з їх реальної можливості.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування.

З районного бюджету кошти надаються у вигляді субвенцій.

Виконавцями Програми є селищна та сільські ради, або комунальні підприємства з водопостачання та водовідведення.

Орієнтований перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства Жмеринського району на 2016-2020 роки, на які сьогодні виготовлено ПКД та проведено Державну експертизу по окремим об’єктам, додається.

Розділ VII

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням цієї Програми покладається на постійні комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та  реформування земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр та  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів та Управління економічного розвитку, торгівлі та  інфраструктури райдержадміністрації.

Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Розділ VIIІ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість до 2020 року:

1.	Забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

2.	Підвищити якість надання послуг з централізованого водопостачання питної води та очищення стічних вод;

3.	Зменшити споживання електроенергії підприємствами водопостачання і водовідведення в кількості до 2,0 тис. кВт/год;

4.	Зменшити питомі норми споживання електроенергії на виробництво води на 30%;

5.	Скоротити непродуктивні витоки з системи на 10% при транспортуванні води до споживачів;

6.	Забезпечити постійний контроль на всіх етапах виробництва, постачання та споживання всіма категоріями споживачів та підвищення культури водоспоживання;

7.	Довести якісні показники питної води відповідно до вимог ДсанПін 2.2.4-171-10 ;

8.	Стабілізувати фінансовий стан підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

9.	Зменшити кількість замортизованих мереж з 30% до 15%, основного виробничого обладнання до 5-10%;

10.	Забезпечити зростання кількості абонентів, які користуються системою централізованого водопостачання та водовідведення шляхом приєднання споживачів до новозбудованих мереж та об’єктів водопостачання;

11.	Забезпечити цілодобову подачу води споживачам з належним тиском і раціональними витратами;

12.	Зменшити кількість забруднюючих речовин, що потрапляють у навколишнє середовище від діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства до нормативів.

Показники виконання основних завдань Програми:

-	впорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання на 30 водозаборі;

-	2 схем оптимізації роботи  систем централізованого водопостачання;

-	встановлення 25 технологічних приладів обліку води на джерелах виробництва та постачання питної води.

А також будівництво і реконструкція:

-	16 водозабірних споруд;

-	3 каналізаційні очисні споруди;

-	2 водопровідних насосних станцій;

-	3 каналізаційних насосних станцій;

-	120 км мереж водопостачання;

-	16 км мереж водовідведення.

Заступник керівника

виконавчого апарату						Едуард КРАЙНІК

|  | Додаток 1 до розділу фінансове забезпечення виконання програми |
| --- | --- |

Орієнтовний обсяг  фінансування   Районної програми „Питна вода” на 2016-2020 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис.грн. | Етапи виконання програми, роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 1290,0 | 2150,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2000,0 | 9640,0 |
| Місцевий бюджет | 650,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Обласний | 640,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2640,0 |
| Державний |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |

Заступник керівника виконавчого апарату						Едуард КРАЙНІК

Додаток 2

до розділу фінансове забезпечення виконання програми

Орієнтований перелік  першочергових об’єктів будівництва та реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства Жмеринського  району на 2016-2020 роки

/тис.грн./

| № з/п | Найменування об'єкту, його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення реалізації проекту | Проектна потужність, відповідних одиниць (км, м3, тощо) | Найменування суб’єкта господарювання на об’єктах якого реалізується проект | Загальна кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  |  | Пропозиції щодо фінансування проекту, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Проект |  | Кількість осіб, для яких буде покращено послугу, осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | освоєно коштів у попередніх періодах | залишок кошторисної вартості на 01.01.2016р. | Всього | в тому числі |  |  |  |  |  | Найменування експертної організації, дата, номер експертизи | Номер, дата затвердження та найменування відповідного органу |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | обсяг співфінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджети | Сільський, селищний бюджет | Населення | Інші джерела |  |  |  |
| 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 |
| 1 | # «Реконструкція мереж водопостачання по селу Станіславчик Жмеринського району», будівництво артезіанської свердловини та водопровідної мережі | # 2016 | # 18км | # Станіславчицька # сільська рада | # 3513,3 |  | # 3513,3 | # 3513,3 | # 1000,0 | # 300,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 1993,3 | # 20,0 | # Вінницька обласна КУ «Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ» | # На експертизі | # 1452 |
| 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 |
| 2 | # Реконструкція системи водопостачання с. Северинівка (вул.. Сірмана, Будьоного, Садова), с. Чернятин (вул.Жовтнева, Пушкіна) | # 2016 | # 2,0 км | # КП «Северинівське» Северинівська сільська рада Чернятинська сільська рада | # 861,9 |  | # 861,9 | # 861,9 |  | # 150,0 | # 50,0 | # 100,0 | # 432,9 | # 129,0 | # На експертизі | # Рішення виконкому Северинівської сільської ради №3 від 29.01.16р. | # 1200 |
| 3 | # Реконструкція мереж водопостачання с. Кармалюкове, капітальний ремонт артсвердловини та прокладання водонапірної мережі | # 2016 | # 14 км | # Кармалюківська # сільська рада | # 1860,6 |  | # 1860,6 | # 1860,6 | # 700,0 | # 200,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 730,6 | # 30,0 | # Вінницька обласна КУ «Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ» | # Рішення Кармалюківської с/р # від 25.01.2016р 3 сесія 7 скл. | # 450 |
| 4 | # Будівництво водогону с. Мала Жмеринка Жмеринського району Вінницької області | # 2015-2016 | # 8,6км | # Леляцька сільська рада | # 1800,0 | # 1036,8 | # 763,2 | # 763,2 |  | # 250,0 |  |  | # 43,2 | # 470,0 | # Філія ТОВ «Укрбудекспертиза» у Вінницькій обл.. від 20.03.2015р. №3-013-15-ЕП/ВО | # Рішення Леляцької сільської ради від 18.12.2015р # 3 позачергова сесія 7 скл. | # 440 |
| 5 | # Будівництво водогону с. Олексіївка Жмеринськогог р-ну Вінницької обл.. | # 2015-2016 | # 6,0 км | # Кам»яногірська сільська рада | # 1716,0 | # 149,3 | # 1566,7 | # 1566,7 | # 500,0 | # 200,0 | # 100,0 | # 50,0 | # 656,7 | # 60,0 | # ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» від 19.03.2015р. ВН №000019 | # Рішення Кам’яногірської с/р від 31.09.2014р 52 сесія 6 скл. | # 120 |
| 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 |
| 6 | # Будівництво водогону та артсвердловини по вул. О.Лавренчука, Лісова с. Чапаєвка Жмеринського р-ну | # 2016 | # 2,5км | # Коростівецька сільська рада | # 804,1 |  | # 804,1 | # 804,1 |  | # 200,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 300,0 | # 104,1 |  | # Рішення Коростівецької с/р 4 сесія 7 скл. від 22.01.2016р | # 40 |
| 7 | # Капітальний ремонт мереж водопостачання в селі Носківці Жмеринського району Вінницької області | # 2013-2016 | # 1,6км | # Носковецька сільська рада | # 354,6 | # 169,6 | # 185,0 | # 185,0 |  | # 90,0 | # 20,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 15,0 |  | # Рішення Носківецької с/р від 30.07.2013р 32 сесія 6 скл. | # 250 |
| 8 | # Реконструкція мереж водопостачання смт. Браїлів Жмеринського району | # 2014-2017 | # 11 км. | # Брайлівська селищна рада | # 940,0 | # 790,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  | # 150,0 |  |  |  | # 34 сесія 6 скл. Браїлівської селищної ради від 31.01.14р |  |
| 9 | # Реконструкція водогону с.Лука Мовчанська Жмеринського району | # 2016-2017 | # 2 км | # Лука Мовчанська сільська рада | # 400,0 |  | # 400,0 | # 400,0 |  | # 150,0 | # 50,0 | # 50,0 | # 130,0 | # 20,0 |  | # ПКД немає | # 40 |
| 10 | # Будівництво водогону с.Олександрівка Жмеринського району | # 2016-2018 | # 12км | # Олександрівська сільська рада | # 2000,0 |  | # 2000,0 | # 2000,0 | # 800,0 | # 300,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 650,0 | # 50,0 |  | # ПКД немає | # 200 |
| 11 | # Будівництво водогону # с. Могилівка Жмеринського району | # 2016-2017 | # 20 км | # Демидівська сільська рада | # 3800,0 |  | # 3800,0 | # 3800,0 | # 1000,0 | # 300,0 | # 100,0 | # 200,0 | # 1700,0 | # 500,0 |  | # ПКД розробляється | # 1000 |

| 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | # Будівництво водогону с.Тарасівка Жмеринського району | # 2017-2018 | # 1,5 км | # Тарасівська сільська рада | # 250,0 |  | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # 25,0 | # 125,0 | # 50,0 | # 50,0 |  | # ПКД немає | # 40,0 |
| 13 | # Реконструкція очисних споруд та частини колектора в с. Чернятин Жмеринського району | # 2016-2017 |  | # Чернятинська сільська рада | # 1500,0 |  | # 1500,0 | # 1500,0 |  | # 500,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 700,0 | # 100,0 |  | # ПКД розробляється | # 1050 |
|  | # ВСЬОГО |  |  |  | # 19800,5 | # 2145,7 | # 17654,8 | # 17654,8 | # 4000,0 | # 2640,0 | # 845,0 | # 1205,0 | # 7416,7 | # 1548,1 |  |  | # 1820 |

Заступник керівника виконавчого апарату						Едуард КРАЙНІК